|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI IZVJEŠTAJ** | **Sedmica : 19.5.** – **25.5.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 19.5.2014:**

* **Svi** – Programiranje (2 sata) – ***Obavljeno***

**Utorak, 20.5.2014:**

* **Svi** – Programiranje sa fokusom na testiranje (2 sata) – ***Obavljeno***

**Srijeda, 21.5.2014:**

* **Svi** – Završetak dodijeljenih zadataka i testova (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Haris Hasić** – Obavještavanje tima o vremenu i mjestu sastanka (30 min) – ***Obavljeno***

**Četvrtak, 22.5.2014:**

* **Svi** – Prezentacija dosada urađenog (1 sat) – Nadoknada – ***Obavljeno***
* **Svi –** Razmatranje krajnjeg proizvoda (1 sat) – ***Obavljeno***

**Petak, 23.5.2014:**

**Subota, 24.5.2014:**

* **Svi** – Finiširanje programiranja (2 sata) – Nadoknada – ***Odgođeno zbog prolongiranja roka***
* **Hasić Haris** – Pregled finalnog proizvoda (1 sat) – Nadoknada – ***Odgođeno zbog prolongiranja roka***

**Nedelja, 25.5.2014:**

* **Hasić Haris** – Pregled sljedećeg zadataka (1 sat) – ***Odgođeno zbog prolongiranja roka***