|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI PLAN** | **Sedmica : 7.4.** – **13.4.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 7.4.2014:**

* **Hasić Haris** – Detaljno se upoznati sa zadatkom i tačno odrediti koje dijagrame treba kreirati za predstojeći zadatak (1 sat)

**Utorak, 8.4.2014:**

* **Svi** – Detaljno pregledati i proučiti primjer Specifikacije korisničkog interfejsa koji je postavljen na c2 (2 sata)
* **Kaldžija Jasmin** – Postaviti na GitHub dosada urađeni korisnički interfejs (1 sat)

**Srijeda, 9.4.2014:**

* **Kaldžija Jasmin** – Pripremiti dosad kreirane korisničke interfejse za prezentaciju na sastanku (2 sata)
* **Islamović Adnan**, **Kahrović Ajdin, Ganilović Ena**, **Imamović Kanita, Hasić Haris –** Proučiti na c2 linkovane dokumente (2 sata)
* **Hasić Haris** – Obavijestiti kolege o mjestu i vremenu sastanka, kao i materijalima koje moraju proučiti za isti (30 min)

**Četvrtak, 10.4.2014:**

* **Svi** – Dogovaranje oko preraspodjele dijagrama i eventualne zamjene zadataka (30 min)
* **Svi** – Diskusija i kreiranje dijagrama klasa kao jednog od najbitnijih za ispravno funkcionisanje cijele desktop aplikacije (1 sat)
* **Svi** – Dogovor oko design pattern-a koji će se koristiti (30 min)
* **Svi** – Prezentacija i naknadno dogovaranje oko izgleda korisničkog interfejsa (1 sat)

**Petak, 11.4.2014:**

* **Svi** – Preći Java/Eclipse tutorijal 5 radi upoznavanja radnog okruženja u kojem će se raditi projekat (2 sata)

**Subota, 12.4.2014:**

**Nedelja, 13.4.2014:**

* **Hasić Haris** – Pregledati dosada urađene stavke i ukazati na eventualne neispravnosti, ako one postoje (1 sat)
* **Svi** – Skype sesija na kojoj će svi dobiti ocjenu dosadašnjeg rada i upute za preostale zadatke (30 min)