|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI IZVJEŠTAJ** | **Sedmica : 14.4.** – **20.4.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 14.4.2014:**

* **Hasić Haris** – Nadoknada pregleda dosada urađenih stavki i ukazati na eventualne neispravnosti, ako one postoje (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Nadoknada Skype sesije na kojoj će svi dobiti ocjenu dosadašnjeg rada i upute za preostale zadatke (30 min) – ***Obavljeno***

**Utorak, 15.4.2014:**

* **Svi** – Dobro obratiti pažnju prilikom učenja za ispit na gradivo koje je potrebno za kreiranje dokumenata (6 sati) – ***Obavljeno***

**Srijeda, 16.4.2014:**

**Četvrtak, 17.4.2014:**

* **Svi** – Rad na raspodijeljenim dijagramima (3 sata) – ***Obavljeno***

**Petak, 18.4.2014:**

* **Svi** – Rad na raspodijeljenim dijagramima (1 sat) – ***Nije odrađeno, dan pred ispit***

**Subota, 19.4.2014:**

* ***Ispitni dan***

**Nedelja, 20.4.2014:**

* **Ena Ganilović** – Finiširanje i slanje Use-Case dijagrama (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Adnan Islamović** – Finiširanje i slanje Activity dijagrama (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Kahrović Ajdin** – Finiširanje i slanje Sequence dijagrama (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Imamović Kanita** – Finiširanje i slanje Class i Object dijagrama, kao i HW i SW dizajn pattern-a (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Finiširanje State, Package, Deployment i Component dijagrama (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Skupljanje i objedinavanje urađenih dijagrama, te ispravljanje nedostataka (2 sata) – ***Obavljeno***