|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI PLAN** | **Sedmica : 21.4.** – **27.4.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 21.4.2014:**

* **Svi** – Izučavanje dokumenata za kreiranje korisničkog interfejsa (2 sata) – ***Nije odrađeno***

**Utorak, 22.4.2014:**

* **Kaldžija Jasmin** – Izrada predložaka izgleda korisničkog interfejsa (2 sata) – ***Obavljeno***

**Srijeda, 23.4.2014:**

* **Kaldžija Jasmin** – Grubo programiranje interfejsa na osnovu predložaka (4 sata) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris –** Obavijestiti kolege o mjestu i vremenu sastanka (30 min) – ***Obavljeno***

**Četvrtak, 24.4.2014:**

* **Kaldžija Jasmin** – Prezentacija dosada izrađenih predlošaka za izgled korisničkog interefejsa (30 min) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Diskusija i dogovaranje oko konačnog izgleda formi desktop aplikacije (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Dogovor i preraspodjela dijelova teksta koji trebaju biti napsani za dokument dizajna UI (1 sat) – ***Obavljeno***

**Petak, 25.4.2014:**

* **Kaldžija Jasmin** – Izmjene na dokumentu koje su dogovorene na sastanku, kao i programiranje interfejsa (3 sata) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Pisanje teksta za dokument dizajna UI (2 sata) – ***Obavljeno***

**Subota, 26.4.2014:**

* **Svi** – Finiširanje i slanje dijelova teksta za dokument dizajna UI (2 sata) – ***Obavljeno***

**Nedelja, 27.4.2014:**

* **Kaldžija Jasmin** – Postavljanje interfejsa na GitHub (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Objedinavanje dokumenta dizajna UI (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Objedinavanje oba dokumenta i ispravljanje gramatičkih grešaka (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Imamović Kanita** – Grafička obrada dokumenata (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Postavljanje dokumentacije na GitHub (30 min) – ***Obavljeno***