|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI IZVJEŠTAJ** | **Sedmica : 28.4.** – **4.5.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 28.4.2014:**

* **Haris** – Detaljan pregled zadatka i podjela zadataka (2 sata) – ***Obavljeno***

**Utorak, 29.4.2014:**

* **Svi**  – Proučavanje zadatka i zapisivanje prijedloga funkcionalnosti koje se trebaju ili ne trebaju implementirati za prototip (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Haris** – Obavještavanje tima o vremenu i mjestu sastanka (30 min) – ***Obavljeno***

**Srijeda, 30.4.2014:**

* **Svi** – Prezentacija prijedloga funkcionalnosti (1 sat) – ***Nije održan***
* **Svi –** Diskusija (1 sat) – ***Nije održan***
* **Svi –** Kreiranje konačne liste funkcionalnosti i raspored ko šta programira (1 sat) – ***Nije održan***

**Četvrtak, 1.5.2014:**

**Petak, 2.5.2014:**

**Subota, 26.4.2014:**

* **Svi** – Programiranje (2 sata) – ***Obavljeno***

**Nedelja, 27.4.2014:**

* **Hasić Haris** – Pregled dosada urađenog prototipa (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Postavljanje na GitHub (2 sata)