|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI IZVJEŠTAJ** | **Sedmica : 5.5.** – **11.5.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 5.5.2014:**

* **Haris** – Detaljan pregled zadatka i podjela programerskih zadataka (2 sata) – ***Obavljeno***

**Utorak, 6.5.2014:**

* **Svi**  – Proučavanje načina na koji će se pristupati programiranju(1 sat) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Proučavanje JUnit-a (1 sat) – ***Nije obavljeno***

**Srijeda, 7.5.2014:**

* **Ena Ganilović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Adnan Islamović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Ajdin Kahrović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Kanita Imamović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Jasmin Kaldžija** – Početak programiranja svog dijela (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Haris Hasić** – Početak programiranja svog dijela (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Haris Hasić** – Obavještavanje tima o vremenu i mjestu sastanka (30 min) – ***Nije obavljeno***

**Četvrtak, 8.5.2014:**

* **Svi** – Prezentacija dosada urađenog (1 sat) – ***Nije održan***
* **Svi –** Diskusija o problemima (1 sat) – ***Nije održan***
* **Svi –** Razmatranje o tome šta i kako dalje (1 sat) – ***Nije održan***

**Petak, 9.5.2014:**

* **Svi** – Programiranje (2 sata) – ***Obavljeno***

**Subota, 10.5.2014:**

* **Svi** – Programiranje (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Komitovanje na GitHub (30 min) – ***Nije obavljeno***

**Nedelja, 11.5.2014:**

* **Hasić Haris** – Pregled dosada urađenog koda (1 sat) – ***Pomjereno za sljedeću sedmicu***
* ***Svi – Pisanje uputstva za uspostavu radnog okruženja (1 sat)***
* ***Hasić Haris – Postavljanje na GitHub (20 min)***