|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI PLAN** | **Sedmica : 5.5.** – **11.5.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 5.5.2014:**

* **Haris** – Detaljan pregled zadatka i podjela programerskih zadataka (2 sata)

**Utorak, 6.5.2014:**

* **Svi**  – Proučavanje načina na koji će se pristupati programiranju(1 sat)
* **Svi** – Proučavanje JUnit-a (1 sat)

**Srijeda, 7.5.2014:**

* **Ena Ganilović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata)
* **Adnan Islamović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata)
* **Ajdin Kahrović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata)
* **Kanita Imamović** – Početak programiranja svog dijela (2 sata)
* **Jasmin Kaldžija** – Početak programiranja svog dijela (2 sata)
* **Haris Hasić** – Početak programiranja svog dijela (2 sata)
* **Haris Hasić** – Obavještavanje tima o vremenu i mjestu sastanka (30 min)

**Četvrtak, 8.5.2014:**

* **Svi** – Prezentacija dosada urađenog (1 sat)
* **Svi –** Diskusija o problemima (1 sat)
* **Svi –** Razmatranje o tome šta i kako dalje (1 sat)

**Petak, 9.5.2014:**

* **Svi** – Programiranje (2 sata)

**Subota, 10.5.2014:**

* **Svi** – Programiranje (2 sata)
* **Svi** – Komitovanje na GitHub (30 min)

**Nedelja, 11.5.2014:**

* **Hasić Haris** – Pregled dosada urađenog koda (1 sat)