|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI IZVJEŠTAJ** | **Sedmica : 24.3.** – **30.4.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 24.3.2014:**

* **Hasić Haris** – Detaljno se upoznati sa zadatkom i tačno rasporediti zadatke, te shodno tome obavijestiti timske kolege (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Detaljno pregledati i proučiti primjer SRS dokumenta koji je postavljen na c2 (2 sata) – ***Obavljeno***

**Utorak, 25.3.2014:**

* **Svi** – Preći Java/Eclipse tutorijal 3 radi upoznavanja pristupa bazi u Javi (2 sata) – ***Izvršeno***

**Srijeda, 26.3.2014:**

* **Svi** – Razmisliti o komponentama i funkcionalnostima koje sistem treba da sadrži i zapisati svoje ideje na papir radi prezentacije na sastanku (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Obavijestiti kolege o mjestu i vremenu sastanka (30 min) – ***Obavljeno***
* ***Hasić Haris – Kreiranje preliminarnog dijagrama komponenti sistema, radi lakšeg vođenja sastanka***

**Četvrtak, 27.3.2014:**

* **Svi** – Prezentacija ideja o funkcionalnostima sistema (1 sat) – ***Sastanak održan, ali ne u punom sastavu, falila Ena Ganilović***
* **Svi** – Razlučivanje potrebnih od nepotrebnih funkcionalnosti i diskusija (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Diskusija o pojedinim nejasnoćama (30 min) – ***Obavljeno***
* ***Svi – Dodatna žestoka diskusija i rasprava da li su neke komponente sistema redundantne ili ne***

**Petak, 28.3.2014:**

* **Hasić Haris** – Sumirati utiske sa sastanka i u kratkim crtama nabrojati komponente sistema i podstavke koje ih detaljno opisuju (1 sat) – ***Obavljeno***
* ***Hasić Haris – Kreiran konačni dijagram komponenti sistema***

**Subota, 29.3.2014:**

* **Islamović Adnan** – Napisati preliminarnu verziju uvoda SRS-a (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Hasić Haris** – Napisati preliminarnu verziju perspektiva, funkcionalnosti proizvoda i karakteristika korisnika (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Kahrović Ajdin** – Napisati preliminarnu verziju ograničenja, pretpostavki i zavisnosti, kao i planiranje zahtjeva (2 sata) – ***Obavljeno***
* **Ganilović Ena** , **Imamović Kanita**, **Kaldžija Jasmin** – Što detaljnije opisati konkretne funkcionalne zahtjeve (2 sata) – ***Obavljeno***

**Nedelja, 30.3.2014:**

* **Hasić Haris** – Pregledati dosada urađene stavke i ukazati na eventualne neispravnosti, ako one postoje (1 sat) – ***Obavljeno***
* **Svi** – Skype sesija na kojoj će svi dobiti ocjenu dosadašnjeg rada i upute za preostale zadatke (30 min) – ***Obavljeno***