|  |  |
| --- | --- |
| **SEDMIČNI PLAN** | **Sedmica : 31.3.** – **6.4.2014** |
| **TIM 6** |  |

**Ponedjeljak, 31.3.2014:**

* **Islamović Adnan** – Prikupiti sve skračenice od timskih kolega potrebne za glosarry (2 sata)
* **Hasić Haris, Kahrović Ajdin** – Sastanak na kome će se uskladiti dosad napisani tekst drugog poglavlja i zajedno pristupiti preliminarnom dizajniranju sistema (3 sata)

**Utorak, 1.4.2014:**

* **Ganilović Ena** , **Imamović Kanita**, **Kaldžija Jasmin** – Na osnovu opisa funkcionalnih zahtjeva i preliminarnog dizajna, napraviti prvobitni izgled korisničkog interfejsa u Javi (2 sata)

**Srijeda, 2.4.2014:**

* **Islamović Adnan** – Završiti pisanje uvoda SRS-a (2 sata)
* **Hasić Haris** – Završiti pisanje perspektive, funkcionalnosti proizvoda i karakteristika korisnika (2 sata)
* **Kahrović Ajdin** – Završiti pisanje ograničenja, pretpostavki i zavisnosti, kao i planiranje zahtjeva (2 sata)
* **Ganilović Ena** , **Imamović Kanita**, **Kaldžija Jasmin** – Finiširati izgled korisničkog interfejsa te napraviti screenshotove (1 sat)
* **Haris** – Obavijestiti kolege o mjestu i vremenu sastanka (30 min)

**Četvrtak, 3.4.2014:**

* **Svi** – Prezentacija kompletnog dokumenta u sirovoj tekstualnoj formi (1 sat)
* **Svi** – Zajedničko pronalaženje grešaka i zamjena neodgovarajućih dijelova (1 sat)
* **Hasić Haris** – Pregled SRS dokumenta na sintaksne greške (1 sat)
* **Imamović Kanita** – Grafičko uređivanje dokumenta (1 sat)

**Petak, 4.4.2014:**

* **Haris** – Pregledati komentare na kreirani SRS dokument, te popraviti eventualne zamjerke (1 sat)

**Subota, 5.4.2014:**

* **Svi** – Preći Java/Eclipse tutorijal 4 radi upoznavanja radnog okruženja u kojem će se raditi projekat (2 sata)

**Nedelja, 6.4.2014:**

* **Hasić Haris** – Informirati se o novom zadatku i napraviti okvirnu raspodjelu zadataka za timske kolege (1 sat)